| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 18.628.308-2 | 20.830.681-2 | 17.652.535-5 |
| Nombres | Hernan | Donkan | Gustavo |
| Apellidos | Richasse | Marin | Gutiérrez |
| Roles | Product Owner / Coordinador | Scrum Master / Backend Dev | Fullstack Developer |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | SecureVault Control: Gestor de documentos |
| --- | --- |
| Descripción | Plataforma web empresarial en la nube que transforma la gestión documental tradicional en un sistema inteligente de custodia, control y certificación digital de documentos empresariales. |
| Problemática detectada | Las empresas medianas y pequeñas gestionan grandes volúmenes de documentos críticos usando herramientas genéricas de almacenamiento que no fueron diseñadas para la custodia segura: accesos no controlados, falta de trazabilidad, ausencia de evidencia legal digital e incumplimiento normativo. |
| Solución esperada | Plataforma web con módulos de autenticación por roles, custodia documental, clasificación heurística, certificación SHA-256, solicitudes de acceso, ticketera de incidentes y auditoría completa. Desplegada en Microsoft Azure. |
| Objetivos generales | Desarrollar SecureVault Control, una plataforma web de custodia documental con control de accesos, solicitudes, incidentes, auditoría y certificación digital, desplegada en Microsoft Azure al finalizar el semestre 2026-01. |
| Objetivos específicos | 1. Implementar módulo de autenticación con Supabase Auth, JWT y roles (admin/reviewer/usuario). 2. Desarrollar custodia documental en Supabase Storage. 3. Construir clasificación heurística de confidencialidad (BAJO/MEDIO/ALTO/CRÍTICO). 4. Implementar certificación digital SHA-256 con prueba de existencia criptográfica. 5. Desarrollar solicitudes de acceso con flujo de aprobación. 6. Implementar ticketera de incidentes documentales. 7. Implementar auditoría completa con exportación CSV. 8. Desplegar en Azure App Service en la semana 13. |
| Alcance del proyecto | Software funcional con 11 módulos desplegado en Azure App Service. Repositorio GitHub con código fullstack Next.js + Prisma. Manual de usuario, documentación técnica e informes de avance. Restricciones: presupuesto $0 (capas gratuitas), 16 semanas, visor solo PDF, firma digital académica, equipo de 3 personas. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Las empresas medianas y pequeñas en Chile y Latinoamérica enfrentan un problema crítico de gestión documental insegura e ineficiente. Utilizan herramientas genéricas (Google Drive, Dropbox) que no ofrecen control de accesos por rol, trazabilidad de acciones, clasificación automática de confidencialidad ni certificación criptográfica. Esto genera filtraciones de información, incumplimiento normativo y ausencia de evidencia legal digital. El público objetivo son empresas, estudios jurídicos, consultoras y freelancers. Ningún competidor del mercado (Google Drive, Dropbox Business, SharePoint, DocuSign) integra en una sola plataforma: control de accesos temporales, ticketera de incidentes documentales, certificación criptográfica y trazabilidad operativa completa.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se utiliza una metodología ágil basada en Scrum adaptado a equipos pequeños. El semestre se divide en 3 fases con sprints semanales. Fase 1 (semanas 1-5): diseño y conceptualización, definición de requerimientos y arquitectura. Fase 2 (semanas 6-12): desarrollo iterativo de los 11 módulos con integración continua. Fase 3 (semanas 13-16): despliegue en Azure, pruebas de integración y entrega final. Se realizan ceremonias Scrum semanales: daily stand-up, sprint planning y sprint review. El backlog se gestiona en GitHub Projects. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario, incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. Hernan Richasse: Product Owner (visión del producto, priorización, coordinación). Donkan Marin: Scrum Master / Backend Dev (sprints, backend Next.js + Prisma, Supabase, Azure). Gustavo Gutiérrez: Fullstack Developer (frontend Next.js, panel de control, solicitudes, incidentes).

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Microsoft Azure App Service (F1) para hosting de la aplicación fullstack Next.js con HTTPS automático. Supabase (capa gratuita) para autenticación, base de datos PostgreSQL y almacenamiento de documentos. Modelo de servicio PaaS, presupuesto $0. Arquitectura de software: Monolito Modular Orientado a Servicios. Arquitectura fullstack en Next.js con separación por dominios funcionales (usuarios, documentos, solicitudes, tickets, auditoría). Patrón: routes → modules → Prisma ORM → Supabase PostgreSQL. Lenguajes de programación: TypeScript (frontend y backend), SQL (Supabase PostgreSQL), HTML/CSS (Tailwind CSS). Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Next.js 14 (App Router), Tailwind CSS, Prisma ORM, Supabase Auth/Storage/PostgreSQL, Zod (validación), pdfkit (generación de certificados), react-pdf (visor de documentos), Node.js crypto (SHA-256), GitHub Copilot / Cursor AI. Base de datos: Supabase PostgreSQL (relacional). Modelos: usuarios, documentos, permisos, solicitudes de acceso, tickets de incidentes, registros de auditoría, certificaciones. Gestionado con Prisma ORM con migraciones versionadas. Repositorio: GitHub (monorepo fullstack Next.js). Versionamiento con Git Flow. Gestión de tareas y backlog en GitHub Projects. CI/CD con GitHub Actions para deploy automático en Azure. Otros: Certificación digital basada en hash SHA-256 (prueba de existencia criptográfica). Cifrado AES-256 para archivos en reposo, HTTPS para tráfico, JWT con expiración, bcrypt para contraseñas. Variables de entorno gestionadas en Azure para credenciales sensibles.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Configuración de infraestructura y setup del proyecto | Crear repo GitHub (monorepo Next.js), configurar Supabase (BD + Auth + Storage), desplegar app base en Azure App Service, definir schema Prisma con modelos iniciales. | GitHub, Azure App Service F1, Supabase Free Tier, Node.js, npm, Cursor AI / GitHub Copilot | 2 semanas (S1-S2) | Hernan (PO), Donkan (SM/Backend), Gustavo (Fullstack) - Todo el equipo | Entregable: infraestructura lista, BD corriendo en Supabase, app Next.js accesible en Azure con URL pública. |
| 2 | Desarrollo de módulos Backend | Implementar Auth (Supabase Auth + JWT + roles), custodia documental (Supabase Storage), clasificación heurística, certificación SHA-256, solicitudes de acceso, ticketera de incidentes y auditoría con exportación CSV. | Next.js Route Handlers, TypeScript, Prisma ORM, Supabase (Auth/Storage/PostgreSQL), Node.js crypto, Zod, pdfkit | 6 semanas (S3-S8) | Donkan Marin (Scrum Master / Backend Dev) | Al finalizar esta fase deben estar operativos los 8 módulos backend: auth, documentos, clasificación, certificación, solicitudes, incidentes, permisos y auditoría. |
| 3 | Desarrollo Frontend, Integración y Testing | Construir vistas Next.js: Login, Dashboard, Documentos, Solicitudes de acceso, Ticketera de incidentes, Verificador público y Panel Admin. Integrar backend con frontend. Despliegue completo en Azure. Pruebas E2E y corrección de errores. | Next.js App Router, Tailwind CSS, react-pdf, GitHub Actions (CI/CD), Azure App Service, Jest (pruebas unitarias) | 8 semanas (S9-S16) | Donkan Marin (Backend), Gustavo Gutiérrez (Frontend), Hernan Richasse (coordinación y certificación) | Entregable final: sistema completo en Azure con flujo login → documentos → solicitudes → incidentes → certificación → verificador público funcionando. Manual de usuario y documentación técnica entregados. |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de Avance N°1: Estrategia y Conceptualización del proyecto SecureVault Control. Incluye problemática, objetivos, arquitectura, stack tecnológico y carta Gantt. | Documento que describe la estrategia y conceptualización del proyecto: problemática, objetivos SMART, alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, arquitectura, stack tecnológico, diseño de interfaz y carta Gantt. | https://github.com/hrichasse/SecureVault |
| 2 | Repositorio GitHub del proyecto | Código fuente completo del proyecto SecureVault Control: monorepo Next.js con backend, frontend, schema Prisma y configuración de Azure. Incluye README con instrucciones de instalación. | https://github.com/hrichasse/SecureVault |
| 3 | Manual de usuario | Guía de uso del sistema SecureVault Control con capturas de pantalla del flujo completo: login, gestión de documentos, solicitudes de acceso, incidentes y verificación de certificados. | https://github.com/hrichasse/SecureVault |
| 4 | Entrega Final — MVP SecureVault Control | Sistema completo en producción en Azure con los 11 módulos implementados. Presentación final con demostración del flujo completo de custodia, certificación y verificación pública. | https://github.com/hrichasse/SecureVault |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Diseño y conceptualización del proyecto (sem. 1-5), desarrollo iterativo de módulos (sem. 6-12), despliegue y pruebas en Azure (sem. 13-16), entrega final (sem. 17-18) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Desarrollo Backend y Frontend (módulos Auth, Documentos, Clasificación, Certificación, Solicitudes, Incidentes, Auditoría, Vistas) |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Integración, Testing, Deploy Azure y Entrega Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

El proyecto SecureVault Control cubre una brecha real de mercado: ninguna solución existente integra en una sola plataforma el control de accesos temporales, ticketera de incidentes documentales, certificación criptográfica SHA-256 y trazabilidad operativa completa. El equipo utilizará GitHub Copilot / Cursor AI para acelerar el desarrollo. La infraestructura cloud usa exclusivamente capas gratuitas (Azure App Service F1 + Supabase Free Tier), garantizando viabilidad económica del proyecto semestral.